# Roadmap du Stage M2

## Phase 1 : Le moteur d'incrustation (Proof of Concept)

Objectif : Prouver que l'on peut incruster de façon réaliste une climatisation ou une installations extérieur sur un mur en respectant la perspective et l'échelle.

Durée estimée : 1 mois

- Tâche 1 : Algorithme de base. Écrire un script Python qui prend une photo de mur, une image de clim ou d’installation extérieur et 4 coordonnées pour tordre l'image de la clim ou l’instal extérieur et la coller sur le mur.

- Tâche 2 : Mise à l'échelle. Intégrer une variable de taille en fonction de l’autocollant pour calculer automatiquement la taille en pixels que doit faire la clim ou l’instal extérieur sur l'image finale.

- Tâche 3 : Rendu réaliste. Développer des fonctions en Python pour ajouter une ombre portée sous la clim et ajuster sa luminosité en fonction de la photo du mur.

## Phase 2 : L'Automatisation par l'IA

Objectif : Remplacer les 4 coordonnées rentrées à la main par un modèle d'IA capable de trouver l'autocollant vert tout seul.

Durée estimée : 1 mois

- Tâche 1 : Création du Dataset. Prendre en photo une centaines de photos de l'autocollant vert de 5cmx10cm sur différents murs et environnements.

- Tâche 2 : Annotation. Créer les images en fonction du dataset pour encadrer l'autocollant et marquer précisément ses 4 coins sur toutes les photos.

- Tâche 3 : Entraînement. Entraîner le modèle YOLOv8-Pose sur ce dataset pour détecter les 4 coins.

- Tâche 4 : Fusion IA + Phase 1. Connecter le modèle IA aux scripts de la Phase 1. Un script prend une image, l'IA trouve les 4 points, le script d’incrustation se fait.

## Phase 3 : Le Déploiement Mobile

Objectif : Transformer le script Python de base en une application utilisable sur le terrain.

Durée estimée : 1 mois

- Tâche 1 : Mise en place de l'environnement. Créer le projet sur Android Studio ou autre.

- Tâche 2 : Création de l'Interface. Coder l'écran de prise de photo, le menu déroulant du catalogue de climatisations et l'affichage du rendu final.

## Phase 4 : Optimisation et documentation

Objectif : Finaliser le produit, corriger les bugs et documenter le code un maximum.

Durée estimée : 1 mois

- Tâche 1 : Optimisation des performances. S'assurer que le calcul ne prend pas trop de temps sur le téléphone et ne fait pas crasher l'application si l'autocollant n'est pas bien visible.

- Tâche 2 : Tests sur le terrain. Faire tester l'application dans des conditions réelles.

- Tâche 3 : Rédaction d’un doc. Documenter l'architecture logicielle, les choix algorithmiques.